
合同编号：
装饰装修设计合同

工 程 名 称：  
工 程 地 点：  

发   包  人：  
设   计  人：  中产装潢有限公司

签 订 日 期： 
发包人：                         （以下简称甲方）

设计人：中产装潢有限公司   （以下简称乙方）
发包人委托设计人承担                                  室内外装饰装修设计，建筑面积共计          平米，经双方协商一致，签订本合同。
第1条 本合同依据下列文件签订：
1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章

1．3 建设工程批准文件

1．4 国家及地方颁发娱乐场所消防工程设计、施工及验收相关规范和条例。

第二条   设计阶段及内容    

双方约定，本设计方案的设计周期为自合同签定之日起        个工作日（不包括乙方提交方案的甲方审核时间以及甲方要求方案调整的时间）。设计内容包括各主要空间      

                                                                             共计      张效果图以及各空间施工图。

设计阶段划分详见合同附件。

第三条   发包人应向设计人提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备注

	1
	原始尺寸图
	1
	
	

	2
	水、电负荷等指标
	1
	
	

	3
	设计任务书
	1
	
	


第4条 、乙方向甲方交付设计文件的要求：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备注

	
	平面布局
	1
	
	

	
	设计技术指标
	1
	
	

	
	消防设计图纸
	蓝图
	
	


	
	效果图、初步设计方案
	1
	
	

	
	设计优化方案
	1
	
	

	
	施工图、节点、大样
	1
	
	

	
	门头
	1
	
	

	
	水、电、暖、通、烟、网、安、图纸
	1
	
	

	
	材料清单
	1
	
	

	
	照明设计图纸
	1
	
	

	
	VI设计（如包括）
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五条、提交设计文件规范：

1、 图纸内容要求

1、 同期提交平面图纸与效果表现图尺寸基本一致，空间比例一致。

不能有较大差异出入。

2、 各空间施工图必须包含以下因素及条件：平面布局图、地面材料分布图、顶面材料分布图、顶面照明分布图、立面图（每空间不少于四个立面）、剖面图、节点详图。

3、 施工图纸必须体现详细尺寸及材料标注，能满足指导施工作用。

2、 图纸提交事项

1、 提交所有图纸均须标明出图日期、提交阶段名称。

2、 图纸提交日期如邮寄以邮戳为准。

3、 图纸应包含公司名称、负责人名称、设计人名称、绘图人名称、出图日期、图纸名称等必要因素。

3、 图纸审核要求
1、乙方分阶段提交设计方案后，甲方审核方案所用时间不计入设计周期。

2、施工图完成后如甲方要求对整体方案或风格定位进行调整，视为第二次设计，需另行收取设计费。

第六条、设计费及支付方式：
本合同设计收费总计：大写               元人民币，按房屋建筑面积以         元/平方米计。设计费支付进度详见下表。
	付费次序
	占总设计费
%
	付费额
（元）
	付费时间
（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	%
	
	签订合同

	第二次付费
	%
	
	效果图满意，施工图开始

	第三次付费
	%
	
	软装或家具设计完成


第六条   双方责任

一、甲方责任：
1、因甲方原因终止设计，甲方应书面通知乙方，甲乙双方依据已完成设计量据实结算，甲方多支付的设计费应退还。

2、全套图纸完成并经甲方认可后，如甲方对设计图纸有局部更改意见，书面通知乙方，乙方根据协商方案更改图纸，图纸完成时间相应顺延，甲方需支付相应设计费用。

3、乙方为本合同所设计的图纸持有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，甲方不得转让出版或作其它用途, 乙方保留追究甲方相关责任的权利。

4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过10天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付乙方已做设计部分的设计费。

二、乙方责任：

1、乙方按本合同第二条约定时间向甲方交付设计文件及图纸。

2、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙方设计错误造成工程质量事故及经济损失，乙方在采取补救措施的同时，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

3、合同生效后乙方要求中止或解除合同，乙方应提前7日书面形式通知甲方，且乙方应双倍返还甲方已付设计费。

第七条：由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第八条：本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼解决。

第九条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

发包方：（盖章）                      设计方：（盖章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）                                   

委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字）
电话：                               电话：
传真：                               传真：

日期：　　年　月　日                 日期：   年  月  日

中产装潢有限公司

装修设计服务流程
	第几日
	设计内容
	出图要求
	设计周期
	备注

	
	前期沟通、策划、选址协助等
	
	
	不收取任何费用

	0
	设计任务书，量房
	甲方提供，或口头要求
	
	签设计合同，收50%设计定金

	1
	原始量房尺寸图
	A3,打印/电子
	
	

	3
	平面布局初设方案
	A3
	
	

	3
	经济技术指标统计表
	A4
	
	

	4
	平面布局修改稿/确认稿
	A3
	
	

	
	墙体定位图
	A3
	
	可进行拆除，实际尺寸与图纸有出入报设计师审核修正

	
	装修风格及设计定位
	双方协商或实地考察
	
	

	
	方案设计初稿（局部）
	电子图，800dpi以上
	
	

	
	方案调整
	
	
	

	
	方案设计修正稿
	电子文档
	
	

	
	方案审批稿
	局部调整可以在施工中进行
	
	收中期30%设计费

	
	门头设计方案
	电子文档
	
	

	
	消防、排风等图纸（有需要）
	1：300蓝图，
	
	

	
	施工图纸
	A3三套
	
	可开始装修招标，竞标，施工开始

	N
	家具推荐方案
	A3一套
	
	可开始家具配套产品招标

	N
	配套推荐方案
	A3一套
	
	

	N
	软装推荐方案
	A4一套
	
	收取20%



3

